**Plan de Gestión de los Requisitos**

**Proceso de Recopilación y Análisis de Requisitos**

Los requisitos serán obtenidos a partir de:

* Cuestionarios realizados al encargado del vivero
* Documentación sobre el negocio
* Información adicional sobre necesidades de los demás interesados

**Categorías de Requisitos**

En el presente proyecto para dividir los requisitos se considera las siguientes categorías:

* Requisitos de negocio
* Requisitos de interesados
* Requisitos de la solución
* Requisitos de transición y preparación
* Requisitos de proyecto

**Priorización de Requisitos**

Para la priorización de los requisitos se tomarán en cuenta los siguientes criterios:

|  |  |
| --- | --- |
| **Criterios** | **Descripción** |
| Importancia estratégica | Analizar cómo el requisito afectará la experiencia del cliente o usuario final. Los requisitos que mejoren significativamente la satisfacción del cliente deben tener prioridad. |
| Impacto en el usuario | Evaluar la factibilidad técnica de implementar cada requisito. Aquellos que sean más realistas y puedan ser desarrollados de manera efectiva y eficiente deben tener una mayor prioridad. |
| Viabilidad técnica | Evaluar la factibilidad técnica de implementar cada requisito. Aquellos que sean más realistas y puedan ser desarrollados de manera efectiva y eficiente deben tener una mayor prioridad. |
| Dependencia | Considerar las dependencias entre los requisitos. Aquellos que sean requisitos previos para otros o que tengan un impacto en cadena en la implementación deben tener prioridad. |

**Proceso de Seguimiento y Validación**

El seguimiento de los requerimientos será realizado por todos los interesados, mientras que la validación de cumplimiento se dará iterativamente por el experto Ing. Antonio Arqque Pantigozo y de manera total por el Project Manager del proyecto.